Scope部分

1. MMS TPS現在是17~19，(原來要求是TPS要達到30，但是單一Thread無法做到) –主要狀況是Thread常常只黏在一台server上，要改善這種情況。

* 現在改為multi-thread，希望能確實使TPS達到30。

1. 沒問題。
2. 這個在舊系統可以做，可是現在改為可以透過config調整。

Q. 可是現在好像沒有什麼用，因為無法與特殊客人配合(需求為10秒)，而如果符合他，但其他人也不願配合(各個客戶需求不同，有的願意等有的不願意)。

1. DR時間秒只能用估的，協定上就是只有分，所以避免顧客誤會就抓個合理的秒數給他們看。

Q. 遠傳會再討論要不要做立即發送(DR)，不要讓他們受限(可能不知道多久之後)。

1. 沒問題
2. 在雙向門號功能裡面去做一個查詢。
3. 遠傳(BUSINESS)會要看一下DETAIL，就是該怎麼做。

Q. MO URL不一定會有值，只有被動等的才會有值。所以不見得會有這個欄位，有可能先勾選是單向門號還是雙向門號，值之後再補。在管理雙向訊息部分，不用再做另外一個功能，因為這裡只有顯示雙向。

* 9/6 有改動希望提升這個平台的速度(CATCH跟RELOAD)。但是附屬帳號數量太多，造成API等待太久。所以9/6改動沒有效果，希望在這次改善！（遠傳希望要放進去FRS）
* 遠傳希望時間壓到三月中以前能夠READY。
  + 需求(只談第3跟第4，還有最後的畫面怎麼呈現。)
  + 客戶要在SIT的第三週就進入UAT ( SIT第三週要測試MMS的效能 )，因為客戶要3/31上線。他們可以官方版壓在3/20-24，internal期望在3/15測完(READY)。
* 一開始，進到開發階段，需求訪談要面對面。其他若沒有大問題就用conference call (1次/週)，時間暫定週三的下午。( 目前週二的上午和週三整天都可以 )
* EVA提問，增加200 TPS的部分，遠傳有沒有預算增加硬體呢?
  + Erick如果明年有，只能加WEB一台。會再確定該調的參數，看看能不能以log數量降低來達到增加200 TPS。